Załącznik nr 6 do SIWZ

znak sprawy ZP.01.201.2019

# UMOWA - PROJEKT

zawarta w dniu …......................... r. pomiędzy:

1. Stowarzyszeniem „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie, z siedzibą w 56-100 Wołów; ul. Zaułek Zielony 20, zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” w imieniu którego działa:

Anna Wysocka		-	Prezes Zarządu

Joanna Kuczyńska               -           Zastępca prezesa

z jednej strony,

a

2. …..............................................................................................................................................., zwana w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działa:

…............................			-	…..................................................

z drugiej strony,

w oparciu o art. 39, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164, z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści.

§ 1.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku szkolnego Stowarzyszenia „Inicjatywa Samorządowa RAZEM” w Wołowie.

- Roboty należy wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, polskimi normami, sztuką budowlaną, wytycznymi Zamawiającego, dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót w oparciu o kosztorys ofertowy  Wykonawcy.

- Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania     i odbioru robót, zostały sporządzone przez Ryszarda Bernada, zam. Uskórz Wielki 1b, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: nithaal 777 PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 917-107-08-39.

- Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiary robót stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy, znak sprawy ZP.01…....2019.

- Roboty będą wykonywane na terenie czynnego Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie i należy je zorganizować tak, żeby nie zakłócały funkcjonowania szkoły, w szczególności zachowane muszą być: ciągłość nauki i warunki bezpiecznego pobytu dzieci i młodzieży na terenie szkoły.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z fabrycznie nowych  materiałów własnych.

- Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o właściwościach użytkowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu realizowanego w ramach niniejszego zamówienia – zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 tj. z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do wymienionej ustawy.

- Do wykonania przedmiotu umowy należy przyjąć materiały wskazane  przez Wykonawcę w ofercie i dokumentach na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 9 i 10.

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać zgodę Zamawiającego na zastosowanie materiałów innych niż podane w ofercie i dokumentach na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego. W takim przypadku należy skierować do Zamawiającego pytanie, czy na etapie realizacji zamówienia można zastosować zaproponowany przez Wykonawcę materiał. Pytanie należy sformułować w sposób szczegółowy. Należy wskazać materiał, z którego Wykonawca chce zrezygnować z podaniem jego ilości oraz podać nazwę, ilość i charakterystykę techniczną materiału, które Wykonawca zamierza zastosować zamiennie. Jeżeli Wykonawca bez zgody Zamawiającego zastosuje inne materiały niż wskazane w ofercie i Zamawiający stwierdzi, że nie są one równoważne, to w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wymiany materiałów wadliwych na wolne od wad oraz ponownego wykonania części lub całości robót.

- Ewentualne propozycje zastosowania materiałów innych niż podane w ofercie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie pisemnej.

§ 2.

#### Podwykonawcy

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności gdy umowa:

- niespełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,             w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy               o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy zastrzeżenia do projektu umowy nie zostały przez Wykonawcę uwzględnione.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Umowa o podwykonawstwo powinna mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i określać co najmniej:

- oznaczenie strony umowy,

- zakres robót budowlanych,

- wartości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

- terminu płatności, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

- terminu realizacji,

- bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy nastąpi po przedstawianiu przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin 7 dni na zgłaszanie uwag od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Kary umowne:

- za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego poszczególnym Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,

- za każdy przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,5% niezapłaconej należności,

- za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 200 zł,

- za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 200 zł.

§ 3.

Terminy realizacji umowy

- Termin przekazania placu budowy ustala się na dzień …......................... r.

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem umowy ustala się na dzień …............ r.

- Termin zakończenia robót ustala się na dzień …............ r. Za termin zakończenia robót uznaje się datę zgłoszenia robót do końcowego odbioru. Gotowość do odbioru musi być potwierdzona przez inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

- Strony postanawiają, że zmiana umownego terminu zakończenia robót będzie możliwa w następujących przypadkach:

- nie przekazania przez Zamawiającego placu budowy, w terminie wynikającym z punktu 1;

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;

- wystąpienia po zawarciu niniejszej umowy okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie robót w wyznaczonym terminie i których strony nie mogły przewidzieć              w momencie podpisywania umowy.

- Zmiana terminu może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego i musi być potwierdzona aneksem do niniejszej umowy.

§ 4.

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu niniejszej umowy wynosi ….................................... zł (słownie: …................. 00/100), w tym podatek VAT w wys. …... %, tj. w kwocie ….................... zł.

- Wysokość wynagrodzenia ustalono na podstawie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i przedmiarów robót. Kwota wynagrodzenia jest zgodna z ceną przedstawioną przez Wykonawcę w ofercie za wykonanie przedmiotu zamówienia. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ilością robót wykonanych, a ilością robót wynikającą z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarów robót, wiążąca jest ilość wynikająca z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania            i odbioru robót, przedmiarów robót.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Oprócz kosztów robót budowlanych określonych na podstawie dokumentacji projektowej, wizji lokalnej i przedmiarów robót, wynagrodzenie uwzględnia inne koszty nie ujęte w kosztorysie, a niezbędne do wykonania zadania, takie jak koszty przygotowania i organizacji placu budowy, koszty poboru mediów, koszty prac związanych ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej, koszty ubezpieczenia budowy, inne koszty, których poniesienie jest niezbędne w celu prawidłowej realizacji umowy.

- Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, wynikające z faktu nieuwzględnienia przez niego w cenie ofertowej wszystkich elementów, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie wynikającym z umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części robót objętych niniejszą umową oraz prawo do wprowadzenia robót zamiennych. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót lub wprowadzenia robót zamiennych, ich wartość zostanie określona na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę                   i zweryfikowanego przez Zamawiającego, a wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Kosztorys zostanie sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6.

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, Wykonawca dokona wyceny zleconych robót w następujący sposób:

Stawki kosztorysowe zgodnie ze stawkami, na podstawie których sporządzony został kosztorys ofertowy, tj.:

R – robocizna – …............. złotych za roboczogodzinę,

S – praca sprzętu wg średnich stawek podawanych w informatorze „SEKOCENBUD” dla danego okresu realizacji robót,

KP – wskaźnik kosztów pośrednich …. % od (R+S),

Z – wskaźnik zysku ….... % od (R+Kp(R)+S+Kp(S)),

M – cena materiałów wg średnich stawek podawanych w informatorze „SEKOCENBUD” dla danego okresu realizacji robót. W przypadku zastosowania materiałów, których ceny nie zostały określone w informatorze SEKOCENBUD, rozliczenie nastąpi wg rzeczywistych cen zakupu na podstawie faktur zakupu.

- W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad naliczania podatku od towarów         i usług VAT zmianie nie ulegnie wartość brutto określona w niniejszej umowie.

§ 5

Warunki płatności

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała po zrealizowaniu przez Wykonawcę                i odebraniu przez Zamawiającego całości robót. Nie przewiduje się częściowego fakturowania robót.

- Formalną podstawą do wystawienia faktury będzie świadectwo wykonanych robót – protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie będzie płatne ….................................... Należność zostanie uiszczona         w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki stron

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- przekazania Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej najpóźniej w dniu podpisania umowy,

- przekazania placu budowy w terminie określonym w § 3 niniejszej Umowy,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- zapewnienia nadzoru autorskiego,

- terminowego opłacania należności Wykonawcy,

- zorganizowania komisji końcowego odbioru robót w terminie określonym w prawie budowlanym,

- odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową,  kosztorysem ofertowym, sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego, polskimi normami oraz warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, znak sprawy ZP.01.201.2019,

- uzyskania wszystkich wymaganych wytycznych, opinii, zatwierdzeń, decyzji i uzgodnień właściwych organów, jeżeli będzie to konieczne,

- uiszczania opłat za zużycie mediów na potrzeby budowy; zasady rozliczenia mediów określi odrębne porozumienie zawarte pomiędzy stronami niniejszej umowy,

- zabezpieczenia placu budowy,

- systematycznego porządkowania placu budowy. Po zakończeniu wszystkich prac teren budowy musi być doprowadzony do stanu sprzed ich rozpoczęcia i w takim stanie przekazany Zamawiającemu w dniu ostatecznego odbioru robót.

- ustalenia z Zamawiającym zasad organizacji prac na terenie budowy oraz sposobu zabezpieczenia materiałów i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji robót,

- natychmiastowego poinformowania Zamawiającego o stwierdzonych w dokumentacji wadach i brakach,

- informowania Zamawiającego z wyprzedzeniem, o terminach wykonywania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego o zakryciu robót oraz o robotach zanikających – zobowiązany jest na ich żądanie odkryć roboty lub wykonać niezbędne prace do ich zbadania, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt,

- sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanych robót. Protokół odbioru końcowego robót po podpisaniu przez inspektora nadzoru robót będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury,

- nanoszenia w dokumentacji projektowej zmian wprowadzonych w trakcie realizacji budowy,

- ochrony swojego mienia znajdującego się na placu budowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy (materiały, narzędzia itp.) znajdujące się na placu budowy,

- zgłoszenia robót do odbioru końcowego i uczestniczenia    w czynnościach odbioru,

- usunięcia w określonych terminach wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego,

- poniesienia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w trakcie realizacji budowy oraz od odpowiedzialności cywilnej,

- poniesienia wszelkiej odpowiedzialności z tytułu szkód poniesionych z jego winy lub do powstania których przyczynił się w sposób pośredni, w trakcie realizacji robót.

§ 7

## Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu …... miesięcznej gwarancji – licząc od daty odbioru końcowego – na roboty wykonane w ramach niniejszej umowy, z zastrzeżeniem uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi na okres 36 miesięcy.

- W przypadku stwierdzenia wad w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca przystąpi do ich usuwania w ciągu 48 godzin od daty otrzymania informacji o występowaniu wad    i usunie je w ciągu następnych 24 godzin.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wymaganym terminie, Zamawiający może zlecić wykonanie niezbędnych prac naprawczych innej firmie i obciążyć Wykonawcę poniesionymi kosztami.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§ 8

Kary umowne

- Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadkach:

- za przekroczenie terminu wykonania umowy – w wysokości 0,2 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonego w § 4 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu zamówienia określonej w § 4 pkt 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki,

- w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania robót – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 4 pkt 1 niniejszej umowy.

- Jeżeli kwota kary umownej nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń, pod warunkiem udokumentowania rzeczywistej wartości szkody.

§ 9.

Odbiór robót

- Wykonawca wystąpi na piśmie z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót.

- Razem z wnioskiem o dokonanie końcowego odbioru robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- oryginał dziennika budowy,

- dokumentację powykonawczą,

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do obrotu                  i powszechnego stosowania w budownictwie,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego                 z projektem budowlanym oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone oraz że nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa w ust. 2, wyznaczy –           w porozumieniu z Wykonawcą – datę końcowego odbioru robót.

- Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia terminu odbioru końcowego nie później jak 14 dnia licząc od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru robót.

- Czynność i data końcowego odbioru robót zostanie potwierdzona protokołem końcowego odbioru robót. Protokół końcowego odbioru robót stanowi potwierdzenie przekazania przez Wykonawcę robót budowlanych i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

- Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

- Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 14 dniu od dnia zakończenia czynności odbiorowych lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad            i zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie rękojmi, Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin ich usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innej firmie i obciążyć Wykonawcę poniesionymi kosztami.

§ 11.

## Odstąpienie od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Wykonawca, z nieuzasadnionych przyczyn, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy, umowy nie rozpoczął robót,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych,

- Wykonawca nie zrealizował robót w umownym terminie i opóźnienie to jest dłuższe niż 14 dni kalendarzowych,

- Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z dokumentacją projektową, albo                       z naruszeniem zasad sztuki budowlanej,

- firma Wykonawcy została postawiona w stan likwidacji lub upadłości,

- Wykonawca nie realizuje postanowień zawartych w niniejszej umowie,

- Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy nie przekaże mu placu budowy,

- Zamawiający nie opłaca należności Wykonawcy w terminie ustalonym w niniejszej umowie.

- O zamiarze odstąpienia od umowy należy powiadomić drugą stronę na piśmie.

- W przypadku odstąpienia od umowy:

- Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót, określający stan ich zaawansowania w dniu odstąpienia. Zamawiający dokona odbioru robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty spisania protokołu,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty,

- Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia i obiekty zaplecza, będące jego własnością.

§ 12.

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i przedmiary robót – załącznik nr 1,

- warunki udzielenia zamówienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 2,

- oferta Wykonawcy – załącznik nr 3.

- Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA